Plan obuke za App

<p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="left">Osnovna ideja plana je paralelna obuka i prilagođavanje App sistema specifičnim potrebama preduzeća, čime se dobija najbrži efekat. Planirano vreme je okvirno i zavisi od dodatnih faktora koje je nemoguće predvideti pre početka praktičnog rada. U njega ulazi podešavanje programa i praktična obuka zaposlenih. Sam rad (na primer, unos šifarnika) nije uračunat u satnicu. Obuka je podeljena po logičkim celinama, ali je moguće da se dve ili više celina obradi i u toku jednog radnog vremena. Plan ne sadrži određene napredne teme (postavka magacinskog poslovanja, korišćenja bar-kod terminala, ...) koje se mogu obraditi posle pokrivanja osnovnih poslovnih funkcija. </p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><br /> </p> <ol> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Instalacija i osnovno podešavanje programa</strong>. Definisanje korisnika programa. Obuka korisnika za osnovne operacije u programu (logovanje, izbor opcije, snimanje podataka, štampanje...). Neophodno je da korisnik obezbedi pristup serveru, radnim stanicama i štampačima, kao i tehničke uslove za instalaciju. Planirano vreme: 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="2"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Definisanje šifarnika artikala. </strong>Izbor elemenata artikla, ažuriranje šifarnika. Vrste artikala. Definisanje magacina. Izveštaji o zalihama, tabele i cenovnici. Popis. Partneri (kupci i dobavljači), osnovne operacije. Korisnik treba da pripremi šifarnik partnera, artikala, plan podele na vrste/podvrste, cene, a posle obuke treba uneti sve partnere, artikle, vrste artikala i početno stanje. Planirano vreme: 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="3"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Prodaja</strong>. Podešavanje izgleda izlaznih dokumenata (profakture, fakture, otpremnice...). Korisnik treba da pripremi željeni sadržaj i izgled ovih dokumenata. Obuka za rad sa izlaznim dokumentima: profakture, otpremnice, fakture. Planirano vreme: 5 sati. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="4"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Ulazne fakture</strong>. Izrada ulaznih kalkulacija, evidencija troškova. Narudžbenice i analiza prometa. Planirano vreme: 3 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="5"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Nivelacije i interni prenosi</strong>. Ručne i automatske nivelacije. Korisnik treba da pripremi politiku cena prema kupcima, način davanja popusta i sl. Planirano vreme: 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="6"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Partneri</strong> &ndash; nastavak. Izvodi i zatvaranje stavki. Kartice partnera, IOS-i, opomene, komercijalisti, regioni, kanali prodaje. Rabati po partnerima, rabatne klase, finansijski limiti. Planirano vreme: 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="7"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>PDV</strong>, tipovi dokumenata, KUF i KIF. KEPU. Planirano vreme: 1 sat. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="8"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Glavna knjiga</strong>. Definisanje kontnog plana i osnovnih parametara (registratori, analitika, ...). Definisanje pravila za knjiženje. Neophodno je da korisnik pripremi kontni plan i obrasce za knjiženje dokumentacije. Planirano vreme: 4 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="9"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Proizvodnja</strong>. Proizvodni nalozi i sastavnice. Osnovni parametri. Kreiranje radnih naloga, trebovanja, otprema gotovih proizvoda. Planirano vreme: 3 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="10"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Obračun plata</strong>. Evidencija radnika i podešavanje osnovnih parametara isplate. Obračun plata, generisanje izveštaja i naloga za uplatu. M4, PPP. Korisnik treba da pripremi spisak radnika sa neophodnim podacima, podatke o brojevima računa na koje se uplaćuju eventualne obustave i sl. Planirano vreme: 3 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="11"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Osnovna sredstva</strong>. Upis osnovnog sredstva u evidenciju, amortizacija i poreska amortizacija. Otpis osnovnog sredstva. Korisnik treba da spremi popisnu listu osnovnih sredstava. Planirano vreme: 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="12"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Korisnici</strong>. Prava pristupa korisnika, grupe korisnika. Korisnik treba da oformi željene grupe i tabelu opcija programa koje ta grupa može da koristi. Planirano vreme: 1 sat. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="13"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Transfer podataka</strong>. Sinhronizacija podataka između dve poslovne jedinice. Definisanje i podešavanje transfer skriptova. Korisnik treba da pripremi spisak dokumenata koji se rade u svakoj poslovnoj jedinici, kao i spisak onih koji se razmenjuju. Planirano vreme: 4 sata.</p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.5in"><br /> </p> <ol start="14"> <li> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><strong>Finalna obuka</strong>. Ponovni prolazak kroz ceo program, objašnjenje naprednih opcija. Poželjno je da prisustvuju svi zaposleni. Planirano vreme: 2 x 2 sata. </p> </li> </ol> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><br /> </p>